Приложение 1

План мероприятий по введению электронного журнала

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказов по школе: о введении электронного журнала; о создании рабочей группы; о назначении администратора АСИОУ; о распределении обязанностей; о назначении ответственных за хранение, обработку и передачу информации | Директор | Июнь - июль | Оформление пакета нормативно- правовых документов Размещение локальных актов на сайте школы Проектирование деятельности по внедрению программного комплекса АСИОУ+ ГИД |
| 2. | Разработка локальных актов: положение об электронном журнале; положение о администраторе АСИОУ; положение о защите данных; положение о стимулировании педагогических работников; положение о локальной сети; должностная инструкция администратора АСИОУ; инструкция по заполнению баз данных; правила пользования локальной сетью | Рабочая группа | Июнь - июль |  |
| 3. | Заседание рабочей группы. Изучение материалов по внедрению электронной школы | Директор | Июль | Координация работы членов рабочей группы. Разработка плана- графика мероприятий |
| 4. | Выбор модели внедрения локальной сети, настройка рабочих мест, настройка архивирования базы данных | Директор, рабочая группа, Администратор АСИОУ | Июль | Разработка логики внедрения, установка необходимого для работы электронного журнала программного обеспечения, апробация программного комплекса |
| 5. | Организация обучения педагогических кадров работе с электронным журналом | Администратор АСИОУ | Август | Целевые курсы на базе ОУ, семинар «Внедрение электронных журналов и электронных дневников в деятельность общеобразовательного учреждения» |
| 6. | Предоставление логинов и паролей доступа разного уровня учителям, классным руководителям, администрации школы | Администратор АСИОУ | Август | Индивидуальная работа |
| 6. | Ввод данных по учебному процессу | Учителя-предметники | Август | Внедрение в учебно-воспитательный процесс новой информационной системы, подготовка в электронном виде календарно-тематического планирования, домашних заданиях |
| 7. | Семинар «Построение учебного процесса на основе использование систем АСИОУ «Электронный журнал» , Интернет дневник | Директор школы, Администратор АСИОУ рабочая группа | Август | Координация и анализ работы образовательного учреждения в данном направлении, заполнение технологических карт |
| 8. | Информирование родителей обучающихся о начале работы по оказанию электронных услуг. | Директор школы, Администратор АСИОУ классные руководители | Август | Проведение родительских собраний «Расширение возможности информирования родителей о результатах обучения ребенка через ведение электронного дневника обучающегося» |
| 9. | Получение согласия родителей на обработку персональных данных обучающихся | Директор школы, классные руководители | Август | Собеседование с родителями и получение письменного разрешения (заявления) на обработку данных обучающихся |
| 10. | Организация обучения родителей работе с информационной системой «Электронный дневник» | Директор школы, классные руководители | Август сентябрь | Проведение обучения (родительские собрания «Алгоритм работы с Электронным дневником»), организация консультаций |
| 11. | Выдача логинов и паролей родителям обучающихся | Классные руководители | Сентябрь | Индивидуальная работа |
| 12. | Выгрузка данных в Интернет дневник | Администратор АСИОУ | Сентябрь | Автоматическая отправка данных |
| 13. | Мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных услуг | Психолог | Октябрь | Анкетирование, отзывы участников образовательного процесса |
| 14. | Сопровождение предоставления услуги | Директор, администратор АСИОУ, классные руководители | В течение года | Конструктивное решение возникающих проблем |
| 15. | Поощрение и стимулирование учителей-предметников и классных руководителей | Директор | Сентябрь 2011-май 2012 | Внесение изменений в положение о материальном стимулировании |